湛江市霞山区海滨街道办事处文件

霞海滨办〔2025〕4号 签发人：卢完富

关于印发《深入学习贯彻习近平生态文明思想广泛开展“净滩”志愿行动方案》的通知

各股室、各社区、各事业单位：

现将《深入学习贯彻习近平生态文明思想广泛开展“净滩”志愿行动方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

湛江市霞山区海滨街道办事处

2025年1月20日

深入学习贯彻习近平生态文明思想广泛开展“净滩”志愿行动方案

为深入学习贯彻习近平生态文明思想，加强海洋生态文明建设，守护好湛江的碧海银滩，提升城市形象和居民生活环境质量，特制定本“净滩”志愿行动方案，旨在通过常态化的净滩活动，凝聚各方力量，共同打造美丽海湾。

一、工作目标

（一）每月开展两次以上净滩行动，显著减少观海长廊的垃圾数量，改善海滩生态环境，助力打造“水清滩净、鱼鸥翔集、人海和谐”生态型美丽海湾。

（二）增强居民和游客的海洋环境保护意识，开展净滩活动时，向岸堤上游客、群众等发放宣传手册，确保宣传覆盖面广泛，形成全社会共同爱护海洋、保护海滩的良好氛围。

（三）建立长期稳定的净滩工作机制，推动海洋生态保护工作持续深入开展，助力“红树林之城”建设、绿美湛江生态建设和文明城市创建。

二、行动时间与地点

（一）时间：每月第2周和第4周的周五上午9:00-12:00（如遇恶劣天气或特殊情况，提前或推迟1～2天进行）

（二）地点：观海长廊小广场（港湾靓汤餐厅对面）

三、组织架构

（一）**街道城市管理和生态环保办公室：**负责整体行动的谋划、协调与监督，制定工作方案。跟上级生态环保、自然资源局等部门密切沟通联系，落实相关处置举措，凝聚工作合力。做好相关台账资料，总结工作进展情况，解决工作中出现的问题，确保净滩行动顺利推进。

（二）**街道党政和人大办公室：**与上级部门及其他相关单位保持密切沟通，跟进后续报道，协调各方力量共同参与净滩行动。

（三）**街道党建和组织人事办公室：**组织街道党员干部参与“净滩护滩党员先行”志愿行动，广泛发动辖区居民党员配合开展净滩活动，带动更多群众志愿者参与到净滩行动中来。

（四）**街道综合行政执法队：**加强观海长廊的日常巡逻执法力度，确保每周至少进行三次全面巡逻。对在海滩上出现的违法违规行为，如非法捕捞、破坏海洋生态环境、违规摆摊等进行及时制止和处罚，维护海滩的正常秩序和生态安全。与海滨公园管理处建立紧密的联动机制，及时发现并通知公园管理处处理沙滩上存在的设施损坏、环境卫生等问题，共同做好海滩的管理和保护工作。在净滩行动期间，协助维持现场秩序，保障志愿者和工作人员的人身安全，确保净滩活动安全有序进行。

（五）**各社区：**负责广泛动员社区居民参与净滩行动，组织社区志愿者队伍，按照社区网格化管理划分责任区域，确保每个区域都有专人负责。与市区级挂点单位对接，做好活动的协调配合工作，提前准备好清理工具。活动结束后，收集居民志愿者的反馈意见，对社区居民参与净滩行动的情况进行总结和表彰，激发居民持续参与的积极性。

（六）**街道妇联：**组织巾帼志愿者队伍开展“净滩护滩·文明劝导”和“净滩护滩全民参与”志愿行动，重点针对海滩上的不文明行为进行劝导，如乱丢垃圾、破坏海滩设施等。向妇女和家庭宣传海洋环保知识，增强家庭的环保意识，引导家庭成员共同参与净滩行动，营造文明和谐的家庭环保氛围。

（七）**街道团工委：**发动广大青年志愿者参与净滩活动，组织青年志愿者开展形式多样的环保宣传和海滩清洁活动。利用媒体平台，广泛宣传净滩行动的意义和活动信息，吸引更多青年群体关注和参与。

四、工作内容与分工

**（一）海滩垃圾清理组：**由党员志愿者、社区网格员、社区居民志愿者、青年志愿者及巾帼志愿者等组成。党员志愿者引领团队，分区进行地毯式清理，重点清除塑料垃圾、玻璃瓶、纸张等常见垃圾，并使用工具收集并运送至指定点。社区居民志愿者负责周边区域，清理长期堆积的垃圾，在日常生活中关注海滩周边卫生，发现问题及时向社区反馈，形成常态化的监督机制。青年志愿者组成突击队，专门处理大型、沉重或难清理的垃圾，确保海滩无障碍。巾帼志愿者则在清理的同时美化环境，宣传环保知识，引导公众爱护海滩。

**（二）海洋环保宣传组：**由街道宣传干事、社区工作人员、各领域志愿者中的宣传骨干等组成。负责在观海长廊设立宣传点，展示习近平生态文明思想、《中华人民共和国海洋环境保护法》及海洋环保知识，涵盖海洋生态重要性、垃圾危害、垃圾分类等内容。安排流动宣传员在海滩巡逻，用扩音器宣讲环保知识，制止不文明行为，宣讲净滩行动的意义和参与方式。通过媒体平台发布净滩活动动态，扩大宣传范围，提升净滩行动活动影响力及公众认知度。

**（三）海滩环境巡查组：**由街道执法人员、公园管理处工作人员等组成。重点检查海滩环境、设施完好性及违法违规行为，发现问题即记录并通知责任单位整改。收集、汇总、处理群众反映的海滩环境问题。净滩行动期间，协助维持秩序，引导文明参与，做好安全防护工作，避免发生安全事故。定期总结分析巡查情况，为海滩长期管理提供依据。

五、工作流程

（一）准备阶段：发布净滩行动通知，明确活动详情，筹备物资并与公园管理处协调。工作人员现场勘察，划分清理区域，设置垃圾堆放点、宣传点及安全警示。

（二）集合（9:00-9:15）：志愿者在观海长廊小广场集合，工作人员检查物资准备情况，确保人员物资到位，发放工具，强调安全纪律。

（三）行动实施（9:15-10:30）：垃圾清理组、宣传组、巡查组同步行动，分别负责垃圾清理、环保宣传和现场巡查。街道工作人员现场协调，确保行动高效有序。

（四）收尾阶段（10:30-11:00）：各小组清理现场，垃圾由公园管理处或环卫统一清运。负责人清点人员和物资，组织撤离。记录工作台账，整理宣传资料，记录存档。

六、工作要求

**（一）提高认识，加强领导。**各股室、各社区要深刻认识开展“净滩”志愿行动的重要意义，切实增强责任感和使命感，将其作为贯彻习近平生态文明思想、推进生态文明建设的重要举措来抓。各部门负责人要亲自部署、亲自参与，确保各项工作任务落到实处。建立健全工作责任制，明确各部门、各岗位在净滩行动中的职责分工，加强协调配合，形成工作合力。

**（二）广泛动员，全民参与。**充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，通过党员带动群众，广泛动员社会各界力量参与净滩行动。各社区要深入宣传发动，鼓励居民群众报名参加志愿者队伍，营造“人人关心海洋环境，人人参与净滩行动”的良好氛围。加强与学校、企业、社会组织等单位的合作，开展形式多样的海洋环保主题活动，吸引更多的学生、职工和社会人士参与到净滩行动中来。

**（三）精心组织，确保安全。**各部门要精心组织净滩行动，充分考虑天气、潮汐、地形等因素，各股室、各社区要强化安全意识，充分考虑季节、岸线特点和天气、潮汐等因素，科学组织开展“净滩”志愿行动。坚持以大概率思维应对小概率事件，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，严格落实安全责任，加强安全教育，切实保障人员安全，时刻守牢安全底线。

**（四）强化宣传，营造氛围。**加大对净滩行动的宣传力度，充分利用各种媒体平台和宣传渠道，广泛宣传习近平生态文明思想、海洋环保知识和净滩行动的成果，及时报道活动中的先进典型和感人事迹，营造全社会关心支持海洋生态保护的良好氛围。鼓励志愿者和市民通过自媒体平台分享净滩行动的照片、视频和心得体会，扩大活动的传播范围和影响力，引导更多人树立生态文明理念，共同参与海洋环境保护行动。

**（五）建立机制，长效管理。**加强与公园管理处、相关职能部门的沟通协调，建立健全海滩环境卫生管理的联动机制，形成齐抓共管的工作格局，共同维护观海长廊的美丽环境，确保海洋生态环境持续改善。

附件：《“净滩”志愿者行动安排表》

附件

**“**净滩”志愿行动安排表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **位置** | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 观海长廊 | 街道第一网格  街道第五网格  党员志愿者  团工委志愿者  妇联志愿者  社区志愿者 | 街道第二网格  街道第六网格  党员志愿者  团工委志愿者  妇联志愿者  社区志愿者 | 街道第三网格  街道第七网格  党员志愿者  团工委志愿者  妇联志愿者  社区志愿者 | 街道第四网格  街道第八网格  党员志愿者  团工委志愿者  妇联志愿者  社区志愿者 |
| 海宁社区共建单位：湛江市政府、霞山区委统战部、湛江市第二十中学  海昌社区共建单位：霞山区归国华侨联合会、霞山区工商业联合会、霞山区财政局、霞山区发展和改革局 | | | |
| 海滨公园管理处（梁志强 18933794511 ） | | | |

霞山区海滨街道党政和人大办公室 2025年1月20日印发